Phase 1: Үндэс (2-3 долоо хоног)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Auth Module → User Module

(Нэвтрэх)      (Хэрэглэгч удирдлага)

Phase 2: Курсын үндэс (2-3 долоо хоног)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

User Module → Course Module → Lesson Module → Content Module

(Курс үүсгэх)   (Хичээл нэмэх)   (Видео upload)

Phase 3: Сурах функцүүд (2-3 долоо хоног)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Content Module → Enrollment Module → Progress Module → Quiz Module → Certificate Module

(Курст элсэх)      (Явц хянах)       (Шалгалт)     (Сертификат)

Phase 4: Харилцаа холбоо (1-2 долоо хоног)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Certificate Module → Discussion Module → Notification Module

(Форум, Q&A)        (Email, Push)

Phase 5: Бизнес функцүүд (2-3 долоо хоног)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Enrollment Module ──┐

├─→ Payment Module → Analytics Module → Admin Module

User Module ────────┘   (Төлбөр)         (Статистик)        (Удирдлага)

Phase 6: Нэмэлт функцүүд (1-2 долоо хоног)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Discussion Module → Live Class Module

(Шууд хичээл)

Phase 7: Mobile App (2-3 долоо хоног)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

All Backend Modules → React Native App

(Бүх backend бэлэн)   (iOS + Android)